Chia theo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subsystem** | **Activity 1** | **Activity 2** | **Activity 3** |
| Website bán hàng | Phân tích hệ thống, phân tích yêu cầu khách hàng | Khảo sát hoạt động của cửa hang. |  |
| Xem xét chi phi và tài nguyên cần thiết cho dự án |
| Xem xét các chức năng chính của hệ thống. |
| Thiết kế Sơ đồ hệ thống (luồng hoạt động) | Phân tích |
| Thiết kế |
| Xem lại |
| Thiết kế giao diện tổng quan cho website | Thiết kế Logo | Rivew |
| Thiết kế chi tiết cho các màn hình người dùng |
| Thiết kế chi tiết cho các màn hình admin |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Phân tích |  |
| Thiết kế |
| Rivew |
| Cài đặt các modul chức năng (code) | Cài đặt modul chức năng cho người dùng | Test các chức năng |
| Cài đặt modul chức năng cho admin |
| Ghép nối các modul chức năng với các màn hình tương ứng | Ghép nối modul chức năng các màn hình người dùng |  |
| Ghép nối modul chức năng các màn hình admin |
| Rivew lại các modul ghép nối |
| Xây dựng testcase | Vẽ các testcase |  |
| Đưa ra kết quả của các testcase |
| Rivew lại testcase |
| Cài đặt triển khai hệ thống trong thực tế | Cài đặt server |  |
| Theo dõi hệ thống |
| Bàn giao hệ thống | Tài liêu về dự án |  |
| Hướng dẫn sử dụng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity | Predecessor activity | | Successor activity | Duration | Early Start | Early Finish | Late Finish | Late Finish | Total Float |
| A | - | | B |  |  |  |  |  |  |
| B | A | | C,D |  |  |  |  |  |  |
| C | B | | E,F |  |  |  |  |  |  |
| D | B | | H |  |  |  |  |  |  |
| E | C | | G |  |  |  |  |  |  |
| F | C | | G |  |  |  |  |  |  |
| G | E,F | | K |  |  |  |  |  |  |
| H | D | | I,M |  |  |  |  |  |  |
| I | H | | K |  |  |  |  |  |  |
| K | G | | L |  |  |  |  |  |  |
| L | K,N | | O |  |  |  |  |  |  |
| M | H | | N |  |  |  |  |  |  |
| N | L | | M |  |  |  |  |  |  |
| O | L | - | |  |  |  |  |  |  |